PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Acta de constitución (Project Charter)

Nombre del proyecto Sistema de Gestión Integral para la Administración del Edificio (Oikos Panoramic Tunja)

Patrocinador Liliana Buitrago — Administradora del edificio

Responsable de la iniciativa David Santiago Buitrago, Erick Sebastián Largo González y Jhonatan Steven Garzón Tocarruncho — Equipo 2 de Ingeniería de Requisitos

Fecha del acta 15 de septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

Objetivo Automatizar la gestión de pagos, la comunicación con los residentes y el control de acceso de personas y vehículos del edificio, eliminando la conciliación manual entre Excel y Siigo, de modo que el 100% de los recibos de administración se generen sin errores de cálculo y los pagos queden registrados y conciliados automáticamente, medido a los 6 meses de puesta en operación del sistema.

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase Cálculo automático de cuotas de administración por coeficiente (m² y tipo de apartamento), diferenciando el pagador entre constructora (13 apartamentos no vendidos) y propietario. Generación automática de recibos y conciliación automática de pagos, en reemplazo del cruce manual entre Excel y Siigo. Módulo de comunicación y PQRS, control de acceso de personas y vehículos, y reserva de zonas comunes.

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera) Integración (no reemplazo) del sistema de reconocimiento facial que opera la empresa de seguridad privada. Integración (no reemplazo) de Siigo como sistema contable, ya que la contadora seguirá utilizándolo. Módulos de salón social y gimnasio: quedan fuera porque aún no han sido entregados por la constructora.

3. Supuestos y restricciones

Supuestos Liliana Buitrago y la junta directiva estarán disponibles para validar requisitos en las próximas sesiones. Los residentes cuentan con acceso a correo electrónico y/o smartphone para interactuar con el sistema. La empresa de seguridad privada permitirá algún nivel de integración o coexistencia con un módulo de control de acceso.

Restricciones Presupuesto, la administradora hablo de restricciones en cuanto a dinero para el desarrollo o adopción de una aplicación que ayude con las problemáticas planteadas. El sistema debe convivir con Siigo, que seguirá a cargo de la contadora. El proyecto está sujeto al calendario académico de la materia de Ingeniería de Requisitos.

4. Stakeholders y roles

| Stakeholder | Rol en el proyecto |
| --- | --- |
| Liliana Buitrago | Administradora del edificio — patrocinadora y usuaria principal del sistema |
| Junta directiva | Autoriza decisiones de alto nivel y revisa reportes financieros |
| Residentes (180 unidades habitadas) | Usuarios finales: pagos, PQRS, reservas de zonas comunes |
| Portería (3 guardias) | Usuarios operativos del módulo de control de acceso de personas y vehículos |
| Contadora | Usuaria del módulo financiero; interacción con Siigo |
| Constructora | Responsable del pago de administración de las 13 unidades aún no vendidas |
| Empresa de seguridad privada | Opera cámaras y guardias; posible integración con el módulo de control de acceso |

5. Cronograma de alto nivel

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| Kick-off y acta de constitución | 15 de septiembre de 2026 (realizado) |
| Identificación de stakeholders y matriz de poder-interés | 15 de septiembre de 2026 |
| Elicitación detallada de requisitos | 19 de septiembre de 2026 |
| Especificación de requisitos (ERS) | 1 de octubre de 2026 |
| Priorización y validación de requisitos | 10 de octubre de 2026 |

6. Riesgos iniciales

| Riesgo | Impacto si ocurre | Estrategia inicial |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto anual muy ajustado ($2.800.000 COP) frente al alcance deseado (aunque como el desarrollo del proyecto se hace bajo un marco académico no se espera remuneración) | Alto: podría obligar a reducir el alcance o buscar cofinanciación | Priorizar funcionalidades de mayor impacto (pagos y comunicación) y dejar el resto como fase 2 |
| Dependencia de integración con Siigo y con el sistema de seguridad de terceros | Medio-alto: posibles retrasos si no hay cooperación | Validar tempranamente con la contadora y la empresa de seguridad qué nivel de integración es posible |
| Baja adopción del canal digital por parte de los residentes | Medio: el sistema no se usaría | Capacitación y periodo de transición manteniendo los canales actuales (correo, cartelera) en paralelo |
| Cambios de alcance por la entrega pendiente de zonas sociales/gimnasio | Bajo: el módulo de reservas podría no usarse aún | Diseñar el módulo de reservas de forma genérica y configurable para activarlo cuando estén disponibles |

7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

Criterios de éxito 100% de los recibos de administración generados sin errores de cálculo, medido desde el primer mes de operación del sistema. Reducción de al menos 80% del tiempo dedicado a la conciliación manual de pagos, medido a los 3 meses de operación. 100% de las solicitudes de PQRS y el 100% de los registros de ingreso/salida de vehículos y visitantes gestionados en el sistema, medido a los 6 meses de operación.

8. Aprobación

Nombre y cargo — Patrocinador Liliana Buitrago Administradora del edificio

Nombre y cargo — Responsable técnico David Santiago Buitrago, Erick Sebastián Largo González, Jhonatan Steven Garzón Tocarruncho Equipo de Ingeniería de Requisitos

Fecha de aprobación 15 de septiembre de 2026